| **Tên Nhóm:** | Nhóm 1 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên Đề Tài:** | Quản lý siêu thị Bim Bim Mart | | |
| **Ngày Họp:** | 04/10/2023 | **Thời gian:** | 20:00 |

|  |
| --- |
| 1. Mục đích của buổi họp |
| *Kiểm tra đánh giá các phần đã được giao, kiểm tra tiến độ dự án, phân chia nhiệm vụ tiếp theo* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Thành viên tham gia buổi họp | | |  |
| ***MSSV*** | ***Họ Và Tên*** | ***E-mail*** | ***Tham dự (Y/N)*** |
| 21011620 | Vũ Minh Phong | 21011620@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012039 | Trần Duy Bim | 21012039@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012067 | Khuất Phú Kiên | 21012067@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Phạm Ngọc Hưng |  |  |

*Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.*

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện | |
| 1.  Lý do chậm trễ việc hoàn thành báo cáo so với dự kiến ở tuần trước - Do deadline của các môn khác ảnh hưởng  - Do các phần cần chuẩn bị cũng khó dài |
| 2.  Đọc lại và kiểm tra phần chuẩn bị 2 đến 2.3  - Bim góp ý thêm Quản lý Khách hàng  - Nhóm không thông qua vì quy mô chỉ là siêu thị mini, mô hình cửa hàng nhỏ nên không cần thiết  - Phong góp ý thêm Quản lý điểm thưởng cho khách tạo thẻ tích điểm  - Nhóm xem xét, nếu về sau còn đủ thời gian sẽ cập nhật tình năng này  - Các phần còn lại cả nhóm đọc lại và thấy đã đạt yêu cầu |
| 3.  Dù chậm deadline nhưng nhóm cũng làm bổ sung thêm được nừa phần 2.4 |
| 4.  Đọc lại và kiểm tra phần 2.4  - Kiến góp ý chỉnh sửa mục quản lý sản phẩm  - Cả nhóm thông qua  - Phong góp ý chỉnh sửa mục quản lý bán hàng, quản lý kho hàng  - Cả nhóm thông qua  - Nhóm đánh giá phần này làm vẫn khá sơ sài, tiếp tục cập nhật lại trong những ngày tiếp theo |
| 5. Phân chia nhiệm vụ làm các phần tiếp theo  - Phong + Kiên: Chỉnh sựa lại các phần 2.4 đã làm trước đó  - Bim: Hoàn thiện hết 2.4.4  - Cùng nhau code demo các chức năng  - Thống nhất giao diện, chức năng cho app vào cuộc họp tới |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) | | | |
| **Ngày:** | 11/10/2023 | **Thời gian:** | 20:00 |
| Mục tiêu: | Thống nhất giao diện, các chức năng, phân chia code từng phần | | |