| **Tên Nhóm:** | Nhóm 1 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên Đề Tài:** | Quản lý siêu thị Bim Bim Mart | | |
| **Ngày Họp:** | 11/10/2023 | **Thời gian:** | 20:00 |

|  |
| --- |
| 1. Mục đích của buổi họp |
| *Kiểm tra đánh giá các phần nhiệm vụ được giao, kiểm tra tiến độ của dự án, phân chia nhiệm vụ tiếp theo* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Thành viên tham gia buổi họp | | |  |
| ***MSSV*** | ***Họ Và Tên*** | ***E-mail*** | ***Tham dự (Y/N)*** |
| 21011620 | Vũ Minh Phong | 21011620@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012039 | Trần Duy Bim | 21012039@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012067 | Khuất Phú Kiên | 21012067@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Phạm Ngọc Hưng |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện | |
| 1.  Kiểm tra và đọc lại phần 2.4  - Cả nhóm thống nhất sau lần cập nhật vừa qua  - Phần 2.4.4 của Bim vẫn còn khá sơ sài, nhóm quyết định cần phải cập nhật lại phần này |
| 2.  Về phần triển khai code và code đề mô các chức năng  - Chưa hoàn thành đúng deadline, đến 09/10 mới hoàn thành  - Do deadline của môn khác nên hơi chậm trễ nhưng đã hoàn thành bổ sung sao cho kịp tiến độ |
| 3.  Kiểm tra đánh giá code demo và giao diện  - Kiên đóng góp nên để màu giao diện cho sáng hơn  - Cả nhóm thông qua  - Phong đóng góp nên thêm phân quyền cho app, quản lý và nhân viên  - Cả nhóm thông qua  - Cả nhóm đánh giá code demo ổn, sẽ có cập nhật theo thời gian |
| 4.  Phân chia nhiệm vụ code từng phần  - Bim: Đăng nhập, nhân viên  - Kiên: Bán hàng, nhập hàng, sản phẩm  - Phong: Giao diện app, tổng quan, báo cáo thống kê |
| 5.  Phân chia nhiệm vụ làm báo cáo  - Bim: mục 3.4  - Phong + Kiên: mục 3.5 |
| 6.  Kết thúc buổi họp |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) | | | |
| **Ngày:** | 18/10/2023 | **Thời gian:** | 20:00 |
| Mục tiêu: | Trao đổi nâng cấp code, giao diện app | | |