| **Tên Nhóm:** | Nhóm 1 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên Đề Tài:** | Quản lý siêu thị Bim Bim Mart | | |
| **Ngày Họp:** | 25/10/2023 | **Thời gian:** | 20:00 |

|  |
| --- |
| 1. Mục đích của buổi họp |
| *Chỉnh sửa lại các phần cũ, bàn luận chỉnh sửa, cập nhật lại* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Thành viên tham gia buổi họp | | |  |
| ***MSSV*** | ***Họ Và Tên*** | ***E-mail*** | ***Tham dự (Y/N)*** |
| 21011620 | Vũ Minh Phong | 21011620@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012039 | Trần Duy Bim | 21012039@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012067 | Khuất Phú Kiên | 21012067@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Phạm Ngọc Hưng |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện | |
| 1.  Chức năng đăng nhập và phân quyền  - Cả nhóm góp ý phần code mã hóa mật khẩu.  - Code xong và bắt đầu chạy thử.  - Không gặp lỗi -> Hoàn thành việc mã hóa mật khẩu |
| 2.  Chức năng quản lý sản phẩm  - Xem lại giao diện sau khi đã chỉnh sửa  - Giao diện đã sáng và đẹp hơn -> Cả nhóm thông qua  - Đã code xong chức năng tìm kiếm theo nhiều trường thông tin  - Chạy thử -> Đã có thể tìm kiếm theo các trường thông tin khác nhau: Mã, Tên, ...  -> Hoàn thành chức năng tìm kiếm |
| 3.  Chức năng quản lý kho  - Cập nhật code chức năng như lọc, sửa, xóa dữ liệu.  - Không gặp lỗi ->Hoàn thành |
| 4.  - Kiên góp ý thêm chức năng thống kê: số hóa đơn theo giờ, doanh thu theo giờ,  - Phong góp ý thêm chức năng thống kê: Top 5 sản phẩm bán chạy  - Bim góp ý thêm chức năng thống kê: doanh thu tháng/năm  - Cả nhóm thông qua và nhất chí sẽ làm khi còn thời gian. |
| 5.  Kết thúc cuộc họp |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) | | | |
| **Ngày:** | 01/11/2023 | **Thời gian:** | 20:00 |
| Mục tiêu: | Kiểm tra và thống nhất chức năng thống kê. | | |