| **Tên Nhóm:** | Nhóm 1 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên Đề Tài:** | Quản lý siêu thị Bim Bim Mart | | |
| **Ngày Họp:** | 19/10/2023 | **Thời gian:** | 20:00 |

|  |
| --- |
| 1. Mục đích của buổi họp |
| *Triển khai kế hoạch, phân chia nhiệm vụ, làm đặt vấn đề.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Thành viên tham gia buổi họp | | |  |
| ***MSSV*** | ***Họ Và Tên*** | ***E-mail*** | ***Tham dự (Y/N)*** |
| 21011620 | Vũ Minh Phong | 21011620@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012039 | Trần Duy Bim | 21012039@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012067 | Khuất Phú Kiên | 21012067@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Phạm Ngọc Hưng |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện | |
| 1.  Hoàn thiện các phần trước đó: sơ đồ tuần tự, sơ đồ lớp |
| 2.  Kiểm tra đánh giá từng phần làm của mỗi thành viên ở mục 2 |
| 3.  Kiểm tra đánh giá từng phần làm của mỗi thành viên ở mục 3 |
| 4.  Kiên đóng góp thêm mục sơ đồ use-case |
| 5.  Bim đóng góp thêm mục sơ đồ lớp  Cả nhóm đồng ý |
| 6.  Phong đóng góp thêm mục sơ đồ tuần tự  Cả nhóm đồng ý |
| 7.  Kiên đóng góp thêm mục ảnh sản phẩm vào mục bán hàng  Cả nhóm đồng ý |
| 8.  Bim đóng góp thêm chức năng quản lý khách hàng  Cả nhóm không thông qua vì mô hình quản lý mini không nhất thiết phải lấy thêm thông tin khách hàng, không cần thiết |
| 9.  Phong đóng góp thêm phần quản lý nhân viên  Cả nhóm quyết xem xét, có thể thực hiện nếu đủ thời gian |
| 10.  Kiên đưa ra 1 số ý tưởng, mẫu giao diện đẹp hơn  Cả nhóm đồng ý, và chọn ra 1 giao diện tối ưu hơn |
| 11.  Phong đóng góp thêm chức năng tạo chương trình khuyến mãi  Cả nhóm không đồng ý vì có thể trực tiếp giảm giá vào hóa đơn cho khách hàng vào dịp lễ, không cần thêm vào app gây phức tạp |
| 12.  Cả nhóm chốt và đưa ra cơ sở dữ liệu phiên bản đầu tiên |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) | | | |
| **Ngày:** | 25/10/2023 | **Thời gian:** | 20:00 |
| Mục tiêu: | Trao đổi nâng cấp code, giao diện app | | |