| **Tên Nhóm:** | Nhóm 1 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên Đề Tài:** | Quản lý siêu thị Bim Bim Mart | | |
| **Ngày Họp:** | 05/11/2023 | **Thời gian:** | 20:00 |

|  |
| --- |
| 1. Mục đích của buổi họp |
| *Kiểm tra tổng hợp, đưa ra ý kiến chỉnh sửa lần cuối cho báo cáo và code demo* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Thành viên tham gia buổi họp | | |  |
| ***MSSV*** | ***Họ Và Tên*** | ***E-mail*** | ***Tham dự (Y/N)*** |
| 21011620 | Vũ Minh Phong | 21011620@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012039 | Trần Duy Bim | 21012039@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012067 | Khuất Phú Kiên | 21012067@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Phạm Ngọc Hưng |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện | |
| 1.  Kiểm tra lại phần update kịch bản hệ thống  Không có vấn đề, thống nhất thông qua |
| 2.  Kiểm tra lại phần update thiết kế đối tượng và lớp  Không có vấn đề, thống nhất thông qua |
| 3.  Kiên góp ý cần chỉnh sửa mục sơ đồ tuần tự  Phân chia cho Kiên update lại |
| 4.  Phong đóng thêm biểu đồ Gantt cho mục 3  Cả nhóm thông qua phân chia cho Phong làm |
| 5.  Kiên đóng góp phần code trang cài đặt của nhân viên cho Bim  Cần phân chia lại giao diện cho dễ nhìn, thuận mắt  Cả nhóm thông qua, Bim update lại |
| 6.  Phong đóng góp phần code trang sản phẩm của Kiên  Nên chia ra 2 màn hình hiển thị cho số lượng tồn kho và lượng nhập sản phẩm cho dễ nhìn, hợp lý hơn  Cả nhóm thông qua, Kiên update lại |
| 7.  Chạy thử toàn bộ chương trình, kiểm tra lỗi  Xuất hiện 1 vài lỗi nhỏ về liên kết khóa ngoại  Cùng chỉnh sửa => hoàn thành |
| 8.  Giao deadline cho các phần cập nhật cho kịp tiến độ nộp báo cáo |
| 9.  Kết thúc buổi họp. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) | | | |
| **Ngày:** | 9/11/2023 | **Thời gian:** | 20:00 |
| Mục tiêu: | Chạy thử lần cuối cho code app demo | | |