| #### Tên Nhóm: | #### Nhóm 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Tên Đề Tài: | #### Quản lý siêu thị Bim Bim Mart |  |  |
| #### Ngày Họp: | #### 04/10/2023 | #### Thời gian: | #### 20:00 |

### 1. Mục đích của buổi họp

Kiểm tra đánh giá các phần đã được giao, kiểm tra tiến độ dự án, phân chia nhiệm vụ tiếp theo

| ### 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 21011620 | Vũ Minh Phong | 21011620@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012039 | Trần Duy Bim | 21012039@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012067 | Khuất Phú Kiên | 21012067@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Phạm Ngọc Hưng |  |  |

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

| ### 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| 1. Lý do chậm trễ việc hoàn thành báo cáo so với dự kiến ở tuần trước - Do deadline của các môn khác ảnh hưởng - Do các phần cần chuẩn bị cũng khó dài |
| 2. Đọc lại và kiểm tra phần chuẩn bị 2 đến 2.3 - Bim góp ý thêm Quản lý Khách hàng - Nhóm không thông qua vì quy mô chỉ là siêu thị mini, mô hình cửa hàng nhỏ nên không cần thiết - Phong góp ý thêm Quản lý điểm thưởng cho khách tạo thẻ tích điểm - Nhóm xem xét, nếu về sau còn đủ thời gian sẽ cập nhật tình năng này - Các phần còn lại cả nhóm đọc lại và thấy đã đạt yêu cầu |
| 3. Dù chậm deadline nhưng nhóm cũng làm bổ sung thêm được nừa phần 2.4 |
| 4. Đọc lại và kiểm tra phần 2.4 - Kiến góp ý chỉnh sửa mục quản lý sản phẩm - Cả nhóm thông qua - Phong góp ý chỉnh sửa mục quản lý bán hàng, quản lý kho hàng - Cả nhóm thông qua - Nhóm đánh giá phần này làm vẫn khá sơ sài, tiếp tục cập nhật lại trong những ngày tiếp theo |
| 5. Phân chia nhiệm vụ làm các phần tiếp theo - Phong + Kiên: Chỉnh sựa lại các phần 2.4 đã làm trước đó - Bim: Hoàn thiện hết 2.4.4 - Cùng nhau code demo các chức năng - Thống nhất giao diện, chức năng cho app vào cuộc họp tới |

| ### 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | 11/10/2023 | Thời gian: | 20:00 |
| Mục tiêu: | Thống nhất giao diện, các chức năng, phân chia code từng phần |  |  |