| #### Tên Nhóm: | #### Nhóm 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Tên Đề Tài: | #### Quản lý siêu thị Bim Bim Mart |  |  |
| #### Ngày Họp: | #### 11/10/2023 | #### Thời gian: | #### 20:00 |

### 1. Mục đích của buổi họp

Kiểm tra đánh giá các phần nhiệm vụ được giao, kiểm tra tiến độ của dự án, phân chia nhiệm vụ tiếp theo

| ### 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 21011620 | Vũ Minh Phong | 21011620@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012039 | Trần Duy Bim | 21012039@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012067 | Khuất Phú Kiên | 21012067@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Phạm Ngọc Hưng |  |  |

| ### 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| 1. Kiểm tra và đọc lại phần 2.4 - Cả nhóm thống nhất sau lần cập nhật vừa qua - Phần 2.4.4 của Bim vẫn còn khá sơ sài, nhóm quyết định cần phải cập nhật lại phần này |
| 2. Về phần triển khai code và code đề mô các chức năng - Chưa hoàn thành đúng deadline, đến 09/10 mới hoàn thành - Do deadline của môn khác nên hơi chậm trễ nhưng đã hoàn thành bổ sung sao cho kịp tiến độ |
| 3. Kiểm tra đánh giá code demo và giao diện - Kiên đóng góp nên để màu giao diện cho sáng hơn - Cả nhóm thông qua - Phong đóng góp nên thêm phân quyền cho app, quản lý và nhân viên - Cả nhóm thông qua - Cả nhóm đánh giá code demo ổn, sẽ có cập nhật theo thời gian |
| 4. Phân chia nhiệm vụ code từng phần - Bim: Đăng nhập, nhân viên - Kiên: Bán hàng, nhập hàng, sản phẩm - Phong: Giao diện app, tổng quan, báo cáo thống kê |
| 5. Phân chia nhiệm vụ làm báo cáo - Bim: mục 3.4 - Phong + Kiên: mục 3.5 |
| 6. Kết thúc buổi họp |

| ### 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | 18/10/2023 | Thời gian: | 20:00 |
| Mục tiêu: | Trao đổi nâng cấp code, giao diện app |  |  |