| #### Tên Nhóm: | #### Nhóm 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Tên Đề Tài: | #### Quản lý siêu thị Bim Bim Mart |  |  |
| #### Ngày Họp: | #### 25/10/2023 | #### Thời gian: | #### 20:00 |

### 1. Mục đích của buổi họp

Chỉnh sửa lại các phần cũ, bàn luận chỉnh sửa, cập nhật lại

| ### 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 21011620 | Vũ Minh Phong | 21011620@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012039 | Trần Duy Bim | 21012039@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 21012067 | Khuất Phú Kiên | 21012067@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Phạm Ngọc Hưng |  |  |

| ### 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| 1. Chức năng đăng nhập và phân quyền - Cả nhóm góp ý phần code mã hóa mật khẩu. - Code xong và bắt đầu chạy thử. - Không gặp lỗi -> Hoàn thành việc mã hóa mật khẩu |
| 2. Chức năng quản lý sản phẩm - Xem lại giao diện sau khi đã chỉnh sửa - Giao diện đã sáng và đẹp hơn -> Cả nhóm thông qua - Đã code xong chức năng tìm kiếm theo nhiều trường thông tin - Chạy thử -> Đã có thể tìm kiếm theo các trường thông tin khác nhau: Mã, Tên, ... -> Hoàn thành chức năng tìm kiếm |
| 3. Chức năng quản lý kho - Cập nhật code chức năng như lọc, sửa, xóa dữ liệu. - Không gặp lỗi ->Hoàn thành |
| 4. - Kiên góp ý thêm chức năng thống kê: số hóa đơn theo giờ, doanh thu theo giờ, - Phong góp ý thêm chức năng thống kê: Top 5 sản phẩm bán chạy - Bim góp ý thêm chức năng thống kê: doanh thu tháng/năm - Cả nhóm thông qua và nhất chí sẽ làm khi còn thời gian. |
| 5. Kết thúc cuộc họp |

| ### 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | 01/11/2023 | Thời gian: | 20:00 |
| Mục tiêu: | Kiểm tra và thống nhất chức năng thống kê. |  |  |